| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |
| --- | --- |

ГОДИШНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО БДП

| ОБЩИНА | ГРАМАДА |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2024 г. |

- Мерките в таблицата по-долу произтичат от Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. и Плана за действие към нея и се отнасят за всички общини, поради което са предварително дефинирани и унифицирани. Те се приемат като мерки с постоянен характер и следва да се интегрират в дейността на общината текущо, без да се конкретизират на ниво програма (отчитат се обаче в конкретика на ниво доклад).

- Единствено мярка 19 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност следва да се попълни от общината допълнително в конкретика. Конкретните мерки следва да се насочени към най-спешните нужди, изведени от установеното състояние на пътнотранспортната инфраструктура. Ако някоя от включените видове под мерки от мярка 19 не се планирана, се попълва „не се предвижда“.

- За целите на приемането на програмата от общинската комисия по БДП (ако има такава комисия) и утвърждаването ѝ от кмета на общината, същата се попълва, подписва от кмета и съхранява на хартиен носител по този образец.

- Данните по мярка 19 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност се нанасят директно от общината в областната план-програма чрез електронна платформа във формат и срок, указани от ДАБДП, без да е необходимо да се изпраща програмата в секретариата на ОКБДП.

ОБЩИ МЕРКИ

1. Администриране на дейността на Общинска комисия по БДП (съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата – за общини над 30 000 души, както и за общини под 30 000 души, които са преценили да сформират такава комисия)

2. Участие на общината чрез свой представител в дейността на областната комисия по БДП

3. Участие на общината чрез свои представители в обучения, организирани от ДАБДП

4. Прождане на превантивни инициативи/кампании по БДП (с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението и др.) самостоятелно или съвместно с други организации по повод 29 юни – националния ден на БДП, седмицата на мобилността, първи учебен ден и др.

5. Прилагане на комплекса от мерки по БДП спрямо общинските служители за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената и изпратената от ДАБДП стандартизирана система от мерки (писмо на ДАБДП 01-104/17.07.2019 г.)

6. Извършване на координация и взаимодействие между общината и ОДМВР за обследване, анализ, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на участъци с повишен риск от ПТП

7. Извършване на координация и взаимодействие между общината и ОПУ за обезопасяване на участъци от републиканските пътища, преминаващи през населени места

8. Извършване на обходи и огледи за надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната инфраструктура и нейната безопасност в общината

9. Разработване и изпълнение на План за устойчива градска мобилност

10. Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност съгласно Закона за пътищата

11. Разработване/актуализация и прилагане на Генерален план за организация на движението

12. Извършване на дейности за обезопасяване на районите около училища, детски градини и ЦПЛР

13. Предприемане на действия за актуализиране на организацията на движение с оглед безопасността

14. Създаване на организация за текущо и своевременно информиране на участниците в движението за въведени ВОБД и други ограничения

15. Развитие на обществения транспорт

16. Интегриране на аспекта на пътната безопасност във всички дейности по проектиране, строителство и поддържане на пътната инфраструктура

17. Осъществяване на текущ контрол по спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили

18. Участие в провеждане на съвместни учения на Единната спасителна система за реакция при ПТП

19. КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА

| 19. КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА: |  |
| --- | --- |
| 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение |  |
| Обект 1 «Реконструкция и рехабилитация на ул. «Коста Йорданов» от о.т. 58 до о.т. 15 гр. Грамада» Частично/цялостно:цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, ул. «Коста Йорданов» - ПИ с идентификатор 17645.501.1313 Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка, подмяна на улични бордюри и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 751 м или 7479 кв.м Прогнозна стойност: 858 000 лв. Обект 2 реконструкция и рехабилитация на общински път VID 3085 /III-141-Грамада-Водна-/III-1413/ в участъка от км. 3+200 до км. 4+160 в границите на с Водна. Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: с. Водна, общински път VID 3085, съвпадащ ул. „Първа“ – ПИ с идентификатор 11720.501.201 Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 959 м или 12 066 кв.м Прогнозна стойност: 1 138 700 лв. Обект 3 Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект във фаза «Технически проект» за реконструкция и рехабилитация на общински път VID 3085 /III-141-Грамада-Водна-/III-1413/ в участъка от км. 0+000 до км. 3+200 и то км. 4+160 до км. 9+800. Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: общински път VID 3085 извън границите на урбанизираната територия. Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 8 840 м или ......... кв.м Прогнозна стойност: 376 000 лв. Обект 4 Предпроектни проучвания и изработване на инвестиционен проект във фаза «Технически проект» за реконструкция и рехабилитация на общински път VID 3083 /III-1411-/п.к. Кула-Буковец/-Медешевци/ в участъка от км. 0+000 до км. 3+000. Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: с. Медешевци, общински път VID 3083. Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 3 000 м или ......... кв.м Прогнозна стойност: 214 800 лв. Обект 5 Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект «Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Грамада, община Грамада». Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, улици. Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 8 000 м или ......... кв.м Прогнозна стойност: 92 400 лв. Обект 6 «Реконструкция и рехабилитация на ул. «Никола Й. Вапцаров» гр. Грамада» Частично/цялостно:цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, ул. «Никола Й. Вапцаров» - ПИ с идентификатор 17645.501.1302 Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка, подмяна на улични бордюри и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 1480 м или 17874 кв.м Прогнозна стойност: 932 400 лв. Обект 7 «Реконструкция и рехабилитация на ул. «Втора» с. Бранковци, община Грамада» Частично/цялостно:цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: с. Бранковци, община Грамада, ул. «Втора» - ПИ с идентификатор 06121.501.615 Описание: възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътната настилка, подмяна на улични бордюри и отводняване, с цел осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя. Дължина или площ: 750 м или 9727 кв.м Прогнозна стойност: 472 500 лв. | Oбщо по т. 19.1: Дължина: 23 780 м или Площ: ................... кв.м Прогнозна стойност: 4 084 800 лв. |
| 19.2 Планирани дейности по тротоари и банкети |  |
| Обект 1 Общински път VID 3085 /III-141-Грамада-Водна-/III-1413/ в участъка от км. 0+000 до км. 3+200 и то км. 4+160 до км. 9+800. Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: Общински път VID 3085 Описание: банкети - почистване на терена от храсти; тънък изкоп; подравняване, профилиране и валиране; насип трошен камък Дължина или площ: 8 840 м или ................... кв.м Прогнозна стойност: 253 600 лв. | Oбщо по т. 19.2: Дължина: 8 840 м или Площ: ................... кв.м Прогнозна стойност: 253 600 лв. |
| 19.3 Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |
| Обект 1 ул. «Коста Йорданов» гр. Грамада Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, ул. «Коста Йорданов» - ПИ с идентификатор 17645.501.1313 Описание: организация на движението, след извършен основен ремонт с пътни знаци Б2 и Б3 Брой знаци: 8 бр. Прогнозна стойност: 3 600 лв. Обект 2 път VID 3085 /III-141-Грамада-Водна-/III-1413/ в участъка от км. 3+200 до км. 4+160 в границите на с Водна. Местоположение /населено място; улица/път/: общински път път VID 3085, съвпадащ с ул. „Първа“ с. Водна - ПИ с идентификатор 11720.501.201 Описание: организация на движението, след извършен основен ремонт Брой знаци: 32 бр. Прогнозна стойност: 15 000 Обект 3 ул. «Никола Й. Вапцаров» гр. Грамада Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, ул. «Никола Й. Вапцаров» - ПИ с идентификатор 17645.501.1302 Описание: организация на движението, след извършен основен ремонт с пътни знаци Б2 и Б3 Брой знаци: 12 бр. Прогнозна стойност: 5 400 лв. Обект 4 ул. «Втора» с. Бранковци, община Грамада Местоположение /населено място; улица/път/: с. Бранковци, община Грамада, ул. «Втора» - ПИ с идентификатор 06121.501.615 Описание: организация на движението, след извършен основен ремонт с пътни знаци Б2 и Б3 Брой знаци: 10 бр. Прогнозна стойност: 4 500 лв. | Oбщо по т. 19.3: Брой: 62 бр Прогнозна стойност: 28 500 лв. |
| 19.4 Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |
| Обект 1 ул. «Коста Йорданов» гр. Грамада Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, ул. «Коста Йорданов» - ПИ с идентификатор 17645.501.1313 Описание: хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни перли Дължина или площ: ................... м или 85 кв.м Прогнозна стойност: 3 000 лв Обект 2 път VID 3085 /III-141-Грамада-Водна-/III-1413/ в участъка от км. 3+200 до км. 4+160 в границите на с Водна. Местоположение /населено място; улица/път/: общински път път VID 3085, съвпадащ с ул. „Първа“ с. Водна - ПИ с идентификатор 11720.501.201 Описание: хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни перли Дължина или площ: ................... м или 1272 кв.м Прогнозна стойност: 45 000 Обект 3 ул. «Никола Й. Вапцаров» гр. Грамада Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Грамада, ул. «Никола Й. Вапцаров» - ПИ с идентификатор 17645.501.1302 Описание: хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни перли Дължина или площ: ................... м или 170 кв.м Прогнозна стойност: 6 000 лв. Обект 4 ул. «Втора» с. Бранковци община Грамада Местоположение /населено място; улица/път/: с. Бранковци, община Грамада, ул. «Втора» - ПИ с идентификатор 06121.501.615 Описание: хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни перли Дължина или площ: ................... м или 90 кв.м Прогнозна стойност: 3 150 лв. | Oбщо по т. 19.4: Дължина: ................... м или Площ: 1 617 кв.м Прогнозна стойност: 57 150 лв. |
| 19.5 Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели |  |
| Обект 1 общински път VID 3085 /III-141-Грамада-Водна-/III-1413/ в участъка от км. 0+000 до км. 3+200 и то км. 4+160 до км. 9+800. Местоположение /населено място; улица/път/: общински път VID 3085 Описание: привеждане на ограничителните системи на пътя, съгласно нормативните изисквания Дължина: 800 м Прогнозна стойност: 80 000 лв. | Oбщо по т. 19.5: Дължина: 800 м Прогнозна стойност: 80 000 лв |
| 19.6 Планирани дейности по велосипедна инфраструктура |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.6: Дължина: ................... м или Площ: ................... кв.м Прогнозна стойност: ................... |
| 19.7 Планирано обезопасяване на спирки на обществения транспорт |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.7: Брой спирки: ................... Прогнозна стойност: ................... |
| 19.8 Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.8: Брой пътеки: ................ Прогнозна стойност: ................... |
| 19.9 Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.) |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.9: Прогнозна стойност: ................... |
| 19.10 Планирано изграждане на нови улици/общински пътища |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.10: Дължина: ................... м Прогнозна стойност: ................... |
| 19.11 Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.11: Дължина: ................... м Прогнозна стойност: ................... |
| 19.12 Модернизация на обществения транспорт |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.12: Прогнозна стойност: ................... |
| 19.13 Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено Споразумение между общината и АПИ |  |
| Не се предвижда | Oбщо по т. 19.13: Прогнозна стойност: ................... |
| 19.14 Други мерки по преценка на Общината |  |
| Обект 1 Улици от общинската пътна мрежа и общински пътища на територията на община Грамада, обл. Видин. Описание: Текущо почистване на улици и тротоари в населените места и на общински пътища на общината от треви, храсти, дървета, земни маси и други предмети, ограничаващи и възпрепятстващи движението по уличната мрежа, както и видимостта в хоризонталните криви Прогнозна стойност: 0 лв. – собствени средства на общината | Oбщо по т. 19.14: Прогнозна стойност: 0 лв. |

КМЕТ: ……………………….

/Милчо Башев/